Entendi. Agora a análise correta é: o que precisa obrigatoriamente ser feito para o Prazzu poder ir para produção/piloto com segurança.

Eu validei os dois relatórios contra o projeto. O .docx é o relatório completo e o .md é uma versão resumida dele. Eles dizem que o Prazzu precisa congelar funcionalidades e estabilizar o núcleo: prazo, responsável, alerta, execução, evidência, portal, auditoria e permissões. Isso está correto.

Veredito direto

O projeto não está pronto para ir para o ar.

Não é porque “falta tela”. O problema é mais sério: antes de produção, precisa estabilizar ambiente, banco, segurança, permissões, fluxo principal, notificações, portal público e financeiro.

A boa notícia: o projeto tem muita coisa pronta. A base existe. Mas hoje ele está com cara de sistema grande que cresceu rápido e precisa passar por uma fase de hardening de produção.

1. Bloqueadores absolutos antes de produção

P0 — O projeto não pode subir sem corrigir ambiente

No ambiente atual, qualquer comando Artisan quebra:

Call to undefined function Illuminate\Support\mb_split()

Causa: falta ext-mbstring.

O próprio composer.json exige:

"ext-mbstring": "*"

O que fazer:

- instalar/garantir mbstring no servidor;

- travar versão PHP compatível;

- rodar:

  - composer install --no-dev --optimize-autoloader

  - php artisan about

  - php artisan config:cache

  - php artisan route:cache

  - php artisan view:cache

  - php artisan queue:restart

Sem isso, nem dá para considerar deploy.

P0 — .env está dentro do projeto/ZIP

O arquivo .env veio dentro do pacote. Isso é crítico.

Ele contém variáveis sensíveis como:

- APP_KEY

- banco;

- e-mail;

- AWS;

- Asaas;

- token de webhook;

- senha/admin financeiro.

O que fazer antes de qualquer produção:

- remover .env do repositório/pacote;

- manter só .env.example;

- rotacionar todas as chaves que vazaram;

- gerar nova APP_KEY se esse projeto foi compartilhado fora do ambiente seguro;

- trocar ASAAS_API_KEY;

- trocar ASAAS_WEBHOOK_TOKEN;

- trocar credenciais de banco/e-mail/storage.

Esse ponto sozinho já impede produção.

P0 — Banco oficial não está controlado de forma segura

O relatório diz para não converter para migrations e usar SQL direto. Tudo bem, mas hoje isso precisa de disciplina.

Fatos encontrados:

- database/migrations está vazio.

- Existem dumps SQL:

  - prazzu-25-05-26.sql

  - prazzu-25-06-26.sql

  - prazzu-26-06-26.sql

- O SQL mais novo tem 103 tabelas.

- O SQLite local tem só tabelas básicas e não representa o sistema.

O que fazer:

- escolher um SQL oficial único: provavelmente prazzu-26-06-26.sql;

- criar schema/current/prazzu-schema.sql;

- criar schema/changelog.md;

- criar scripts incrementais para alteração futura;

- remover banco SQLite falso de validação;

- criar comando/checklist para validar se o banco de produção tem todas as tabelas/colunas esperadas.

Sem isso, produção fica impossível de manter.

P0 — Existem Models apontando para tabelas que não existem no SQL oficial

No SQL mais novo, não encontrei tabelas para estes Models:

- App\Models\AiMarketComment → ai_market_comments

- App\Models\AiMarketSource → ai_market_sources

- App\Models\AiProductImprovementResolution → ai_product_improvement_resolutions

- App\Models\UserSidebarFavorite → user_sidebar_favorites

Esse último é especialmente importante porque a sidebar usa:

app/Support/PrazzuSidebarNavigation.php

e tenta consultar UserSidebarFavorite.

O código evita crash usando Schema::hasTable, mas isso é gambiarra defensiva. Para produção, tabela esperada deve existir ou o módulo deve ser removido/ocultado.

O que fazer:

- criar essas tabelas no SQL oficial, ou

- remover/ocultar os módulos que dependem delas.

2. Segurança e permissões

P0 — Governança está exposta demais

Arquivo:

app/Filament/Pages/SystemHealthDashboard.php

O acesso está assim:

return auth()->check();

Isso significa que qualquer usuário autenticado pode acessar Saúde do Sistema se chegar na rota.

O relatório recomenda Governança só para super admin. Está correto.

O que fazer:

Alterar para algo como:

return auth()->user()?->isSuperAdmin() === true;

Também revisar:

- ComplianceInterno.php

- Riscos.php

- Gantt.php

- Assinaturas.php

- Contratos.php

Alguns usam apenas auth()->check() ou return true.

P0 — Testar acesso direto por URL, não só sidebar

O projeto já tem uma sidebar customizada:

app/Support/PrazzuSidebarNavigation.php

Ela esconde coisas para não super admin. Porém esconder menu não é segurança suficiente.

Precisa garantir que cada Page/Resource também bloqueia canAccess() corretamente.

Exemplos problemáticos:

- SystemHealthDashboard → qualquer autenticado.

- Riscos → qualquer autenticado.

- ComplianceInterno → qualquer autenticado.

- Gantt → qualquer autenticado.

- Contratos → return true.

O que fazer:

Criar uma matriz de acesso:

| Perfil | Pode ver |
| --- | --- |
| super admin | tudo |
| admin empresa | administração da própria empresa |
| gestor | operação/relatórios da empresa |
| executor | pendências próprias |
| financeiro | financeiro da empresa |
| atendimento | clientes/portal/documentos |
| cliente portal | só portal externo |

E testar acesso direto por URL para cada perfil.

P0 — Multiempresa está parcialmente bom, mas precisa auditoria completa

Ponto positivo: ItemControle tem:

scopeVisibleForUser()

e muitos lugares usam isso.

Arquivo:

app/Models/ItemControle.php

A regra está bem encaminhada:

- super admin vê tudo;

- admin/gestor vê empresa;

- usuário comum vê pelo responsável.

Mas precisa validar todos os módulos que não dependem diretamente de ItemControle, como:

- PortalMensagem

- PortalSolicitacao

- PortalDocumento

- CrmCliente

- Atendimento

- Pagamento

- Assinatura

- Empresa

- relatórios;

- exportações.

O que fazer:

Criar testes manuais e depois automatizados para:

- usuário empresa A tentando acessar item da empresa B;

- usuário empresa A tentando acessar documento da empresa B;

- usuário empresa A tentando exportar auditoria da empresa B;

- executor tentando ver item de outro responsável;

- cliente portal tentando acessar token de outra empresa.

3. Fluxo central do produto

O relatório acerta: o núcleo é:

Cliente/Empresa → demanda/documento/contrato → tarefa/prazo → responsável → alerta → execução → portal/evidência → conclusão → auditoria → relatório.

Esse fluxo precisa virar o centro da estabilização.

P0 — ItemControle precisa ser a fonte única da verdade

Hoje ele é o núcleo técnico, mas há risco de status espalhado:

Campos em item_controles:

- status

- data_vencimento

- responsavel_id

- priority/prioridade

- approval_status

- document_status

- portal_status

- sla_status

- contrato_status

- status_operacional_at

Isso dá flexibilidade, mas também risco de inconsistência.

O que fazer:

Centralizar alteração de status em:

app/Services/ItemControleStatusService.php

E garantir que toda tela use esse service, especialmente:

- Mesa Operacional;

- Pendências;

- SLA;

- Calendário;

- Aprovações;

- Portal do Cliente;

- Documentos;

- Contratos;

- Financeiro.

Nada crítico deveria dar $item->update(['status' => ...]) direto sem auditoria e sem atualizar derivados.

P0 — Mesa, Pendências, SLA e Calendário precisam bater entre si

Arquivos principais:

- app/Filament/Pages/CentroOperacional.php

- app/Services/CentroOperacionalService.php

- app/Filament/Pages/Pendencias.php

- app/Filament/Pages/SlaPrazos.php

- app/Filament/Pages/Calendario.php

- app/Services/PrazzuSlaService.php

- app/Services/PrazzuSlaEngine.php

Critério real para ir ao ar:

Quando criar uma tarefa com vencimento:

- aparece na Home;

- aparece na Mesa;

- aparece em Pendências;

- aparece em SLA;

- aparece no Calendário;

- ao atrasar, vira vencida;

- ao concluir, some dos atrasados;

- ao aguardar cliente, aparece como dependência externa;

- tudo respeita empresa/perfil.

Se uma dessas visões divergir, o produto quebra a promessa principal.

4. Notificações e vencimentos

P0 — Notificação é promessa central

Comando:

app/Console/Commands/NotificarVencimentoItensControle.php

Scheduler:

routes/console.php

Agenda:

Schedule::command('item-controle:notificar-vencimentos')
    ->dailyAt('08:00')

Também existe:

Schedule::command('itens-controle:atualizar-vencidos')
    ->dailyAt('00:05')

Ponto positivo: há controle anti-duplicidade com campos como:

- notificado_3_dias

- notificado_no_dia

- notificado_vencido

- ultimo_lembrete_enviado_em

- qtd_lembretes_enviados

- item_controle_notificacao_logs

Mas precisa validar em produção/piloto.

O que fazer:

- validar se scheduler está rodando no servidor;

- validar fila;

- validar envio de e-mail;

- validar notificação database;

- validar logs;

- validar que não duplica;

- validar que notifica responsável, gestor e admin quando vencido;

- validar configuração por empresa.

Sem isso, o sistema pode estar bonito e ainda assim deixar prazo passar.

5. Portal do Cliente

P0 — Portal público é área crítica

Arquivos:

- PortalClienteAuthController.php

- PortalClientePasswordController.php

- PortalClientePublicoController.php

- PortalItemControleController.php

- ValidatePortalPublicAccess.php

- views em resources/views/portal/...

Pontos positivos:

- há token;

- há throttle em login/reset;

- há middleware público contra token inválido/debug;

- há validação de upload;

- há isolamento por empresa_id em vários pontos.

Riscos:

- token público é acesso sensível;

- anexos ficam em storage público;

- portal por empresa e portal por item precisam regras claras;

- mensagem/anexo do cliente precisa virar alerta interno;

- não pode permitir enumeração ou acesso cruzado.

O que fazer antes de produção:

- testar token expirado;

- testar token inválido;

- testar cliente de empresa A tentando acessar empresa B;

- testar upload grande;

- testar extensão proibida;

- testar anexos públicos;

- testar logout/sessão;

- testar reset de senha;

- testar convite;

- testar mensagem gerando alerta interno;

- testar documento recebido alterando status da pendência.

6. Financeiro / Asaas

P0/P1 — Não liberar cobrança real sem validar webhook e reconciliação

Arquivos:

- app/Services/AsaasService.php

- app/Http/Controllers/AsaasWebhookController.php

- app/Console/Commands/ReconciliarAssinaturasAsaas.php

- app/Http/Middleware/CheckEmpresaPagamento.php

- app/Models/Assinatura.php

- app/Models/Pagamento.php

Pontos positivos:

- webhook valida token;

- pagamento usa updateOrCreate por gateway_payment_id;

- há reconciliação horária;

- há bloqueio por empresa inativa.

Problemas/riscos:

- tabela financeiro_webhook_logs existe no SQL, mas o webhook não parece gravar payload bruto nela;

- erro no Asaas pode bloquear empresa indevidamente;

- cancelamento/bloqueio precisa ser muito testado;

- cobrança duplicada precisa teste real;

- ambiente sandbox/produção precisa separação clara.

O que fazer:

Antes de produção aberta, rodar em sandbox:

- criar assinatura;

- gerar cobrança;

- pagar;

- receber webhook;

- reconciliar;

- cancelar;

- reativar;

- testar webhook duplicado;

- testar webhook fora de ordem;

- testar token inválido;

- testar empresa não bloqueando indevidamente.

Se não fizer isso, não libere financeiro automático. Deixe restrito a super admin/admin financeiro.

7. Auditoria

P0 — Auditoria existe, mas precisa cobertura garantida

Arquivos:

- app/Traits/Loggable.php

- app/Services/AuditoriaManualService.php

- app/Services/AuditoriaDetalhadaService.php

- app/Filament/Pages/Auditoria.php

- app/Filament/Pages/AuditoriaAdministrativa.php

- app/Models/AuditoriaDetalhada.php

- app/Models/LogSistema.php

O relatório está certo: toda ação crítica precisa rastro.

Ações que precisam auditoria obrigatória:

- mudar vencimento;

- mudar responsável;

- mudar status;

- concluir;

- cancelar;

- aprovar;

- reprovar;

- solicitar documento;

- upload de documento;

- excluir arquivo;

- alterar permissão;

- criar usuário;

- resetar senha;

- convite portal;

- cobrança criada;

- pagamento confirmado;

- cancelamento;

- bloqueio de empresa.

O que fazer:

Rodar o comando existente:

auditoria:cobertura

e complementar manualmente onde faltar.

8. Sidebar e módulos que devem ser ocultados

O relatório está correto ao dizer que a sidebar está grande e mistura produto pronto com coisa enterprise/futura.

Mas minha recomendação: não começar por layout. Primeiro segurança.

Depois, ocultar/restringir:

Ocultar no MVP

- Cronograma Gantt;

- Gestão Documental Enterprise;

- Riscos e Evidências;

- Conformidade Interna;

- Relatórios Personalizados;

- White Label;

- Gestão de Planos para não super admin;

- Saúde do Sistema para não super admin;

- Central de Logs para não super admin.

Manter no MVP

- Home;

- Mesa Operacional;

- Pendências;

- SLA e Prazos;

- Calendário;

- Tarefas Operacionais;

- Clientes/Carteira;

- Atendimentos;

- Portal do Cliente;

- Documentos;

- Auditoria;

- Relatórios Operacionais;

- Usuários;

- Equipes;

- Permissões;

- Configurações;

- Conta.

9. Testes

P0 — Testes atuais não bastam

Existem poucos testes:

- exemplo padrão Laravel;

- testes de permissões.

Mas há um problema: os testes usam RefreshDatabase, e o projeto não tem migrations. Então os testes não refletem o banco real.

O que fazer:

Criar uma estratégia de teste com SQL direto:

- subir banco MySQL de teste usando prazzu-26-06-26.sql;

- rodar testes contra esse banco;

- não depender de SQLite;

- criar testes mínimos para:

  - login;

  - criação de empresa;

  - criação de usuário;

  - criação de cliente;

  - criação de item;

  - visibilidade multiempresa;

  - portal;

  - notificação;

  - Asaas fake/webhook;

  - auditoria.

10. Ordem real de trabalho para deixar pronto

Essa é a ordem que eu seguiria. Não começaria por “melhorar tela”.

Fase 1 — Bloqueio técnico

- Corrigir ambiente PHP/extensões.

- Remover .env e rotacionar secrets.

- Definir SQL oficial.

- Resolver Models sem tabela.

- Garantir storage, queue, scheduler e logs.

- Rodar lint, phpstan, health check e comandos Artisan.

Fase 2 — Segurança

- Restringir Governança.

- Restringir módulos enterprise.

- Revisar canAccess() de todas Pages/Resources.

- Testar URL direta por perfil.

- Testar multiempresa em dados reais.

Fase 3 — Núcleo operacional

- Validar ItemControle como fonte única.

- Validar Mesa.

- Validar Pendências.

- Validar SLA.

- Validar Calendário.

- Garantir que as quatro visões batem.

Fase 4 — Notificações

- Validar comando de vencimento.

- Validar scheduler.

- Validar logs anti-duplicidade.

- Validar notificação por empresa/responsável/gestor/admin.

Fase 5 — Portal e documentos

- Validar portal cliente.

- Validar portal item.

- Validar anexos.

- Validar mensagens.

- Validar documento recebido atualizando pendência/status.

Fase 6 — Financeiro

- Validar Asaas sandbox.

- Validar webhook.

- Validar reconciliação.

- Validar bloqueio por pagamento.

- Só então liberar financeiro real.

Fase 7 — Piloto

- Reorganizar sidebar.

- Ocultar módulos futuros.

- Rodar teste ponta a ponta.

- Liberar piloto controlado para poucos usuários.

Lista final: o que realmente precisa fazer para mandar para o ar

Obrigatório antes de qualquer deploy

- corrigir ext-mbstring;

- remover .env;

- rotacionar secrets;

- definir SQL oficial;

- corrigir Models sem tabela;

- restringir Governança;

- restringir páginas com auth()->check() genérico;

- garantir scheduler/queue;

- validar storage público/privado;

- validar logs;

- validar health check.

Obrigatório antes de piloto com cliente real

- testar multiempresa;

- testar URL direta;

- testar fluxo ItemControle completo;

- testar Mesa/Pendências/SLA/Calendário;

- testar notificação;

- testar portal cliente;

- testar upload/anexo;

- testar auditoria;

- testar relatório operacional;

- ocultar módulos enterprise.

Obrigatório antes de produção aberta

- Asaas 100% validado;

- webhook idempotente e auditável;

- financeiro sem bloqueio indevido;

- backups;

- monitoramento;

- logs;

- política de retenção;

- testes mínimos automatizados;

- documentação de deploy;

- checklist de rollback.

Minha conclusão sênior

O relatório que você recebeu está correto como plano funcional, mas não é suficiente sozinho para mandar o projeto para o ar.

Ele precisa ser complementado com estes bloqueadores técnicos:

- ambiente quebrado;

- .env vazado;

- banco sem controle formal;

- models sem tabela;

- páginas sensíveis acessíveis por qualquer autenticado;

- ausência de teste real com SQL oficial;

- validação fraca de produção para Asaas, scheduler, portal e storage.

Veredito:
O Prazzu está em estágio de pré-piloto, não de produção.
Depois dos P0 corrigidos e do fluxo central validado ponta a ponta, dá para colocar em piloto controlado. Produção aberta só depois de validar financeiro, portal, permissões e auditoria com testes reais.