agora quero que faça o mais importante, quero que analise quantos lotes precisaria para fazer tudo isso com sucesso e o que precisaria fazer em cada lote até finalizar tudo

Depois de analisar o projeto, os dois relatórios e a arquitetura, eu não faria em 30 lotes, como o outro GPT sugeriu.

Os 30 lotes são bons para um desenvolvedor que nunca viu o projeto, mas na prática vários deles dependem dos mesmos arquivos. Você acabaria abrindo o mesmo arquivo 10 vezes, aumentando o risco de regressão.

Se eu fosse o arquiteto responsável pela estabilização do Prazzu antes da produção, eu faria em 16 lotes grandes, cada um fechando um domínio completo do sistema.

A regra seria:

- Cada lote precisa deixar um domínio "fechado".

- Nunca voltar nele.

- Nunca alterar código de outro domínio sem necessidade.

- No final de cada lote o sistema continua funcionando.

- Cada lote termina com checklist de aceite.

Essa abordagem reduz regressões e deixa muito mais fácil testar.

LOTE 0 — Auditoria completa do projeto (NÃO ALTERAR CÓDIGO)

Objetivo:

Conhecer 100% do projeto.

Entrega:

- mapa completo

- todas as rotas

- todas as pages

- todos os Resources

- Services

- Models

- Observers

- Policies

- Middlewares

- Console Commands

- Jobs

- Notifications

- Events

- Listeners

- Gates

- Sidebar

- banco

- scheduler

- filas

- storage

Também gerar:

- matriz de dependências

- mapa dos fluxos

- módulos mortos

- código não utilizado

- duplicidades

Esse lote é fundamental.

Sem ele qualquer alteração vira tentativa e erro.

LOTE 1 — Ambiente e Infraestrutura

Tudo relacionado ao deploy.

Inclui:

✔ composer

✔ PHP

✔ extensões

✔ .env

✔ config

✔ cache

✔ queue

✔ scheduler

✔ logs

✔ storage

✔ backup

✔ health

✔ docker (se existir)

✔ nginx/apache

✔ permissões

✔ APP_KEY

✔ timezone

✔ locale

✔ cache redis

✔ mail

✔ filesystem

✔ fila

Critério:

Artisan funcionando 100%.

LOTE 2 — Banco de Dados

Tudo relacionado ao banco.

Inclui:

SQL

schema

integridade

constraints

índices

foreign keys

tabelas mortas

models órfãos

duplicidade

schema versionado

scripts incrementais

health schema

seed básico

Critério:

Banco considerado oficial.

LOTE 3 — Segurança

Provavelmente um dos maiores lotes.

Inclui:

Policies

Gates

Permissions

Roles

canAccess

middleware

tenant

multiempresa

rotas

URL direta

CSRF

uploads

download

portal

storage

logs

tokens

reset senha

login

remember

rate limit

Critério:

Nenhum usuário acessa o que não deve.

LOTE 4 — Arquitetura do Núcleo

Esse talvez seja o lote mais importante.

Aqui vamos descobrir quem realmente manda no sistema.

Hoje tudo gira em torno do ItemControle.

Precisamos consolidar isso.

Revisar:

ItemControle

Services

Status

Prioridade

Responsável

Datas

Histórico

Relacionamentos

Critério:

Existe apenas uma fonte da verdade.

LOTE 5 — Fluxo Operacional

Esse lote pega o coração do sistema.

Fluxo inteiro.

Cliente

↓

Empresa

↓

ItemControle

↓

Mesa

↓

Pendências

↓

Executor

↓

Gestor

↓

Conclusão

↓

Auditoria

↓

Relatório

Tudo isso precisa funcionar.

LOTE 6 — SLA e Motor de Prazo

Aqui entra:

PrazzuSlaEngine

PrazzuSlaService

Calendário

Mesa

Pendências

Notificações

Status

Dias úteis

Prioridades

Escalonamento

Regras

Alertas

Critério:

Nunca perder prazo.

LOTE 7 — Notificações

Tudo relacionado a:

Notifications

Mail

Database Notification

Scheduler

Commands

Jobs

Logs

Deduplicação

Escalonamento

Portal

Critério:

Toda notificação dispara exatamente uma vez.

LOTE 8 — Portal do Cliente

É praticamente um sistema separado.

Revisar:

login

cadastro

reset

convite

token

mensagens

chat

documentos

anexos

solicitações

assinaturas

portal item

portal empresa

Critério:

Cliente nunca acessa dados de outra empresa.

LOTE 9 — Documentos

Tudo relacionado a documentos.

Storage

Upload

Download

Preview

Retenção

Versão

Assinatura

Histórico

Portal

ItemControle

Critério:

Documento nunca some.

LOTE 10 — Financeiro

Asaas

Assinaturas

Contratos

Cobranças

Webhook

Reconciliação

Bloqueio

Plano

Pagamento

Renovação

Cancelamento

Critério:

Financeiro consistente.

LOTE 11 — Auditoria

Aqui entra:

Observers

Logs

Timeline

Auditoria

Activity

Before/After

Mudança de status

Mudança responsável

Portal

Financeiro

Documentos

Permissões

Critério:

Tudo importante gera auditoria.

LOTE 12 — UX e Navegação

Somente agora.

Sidebar

Home

Dashboard

Resumo

Menus

Cards

Filtros

Favoritos

Pesquisa

Organização

Ocultar módulos Enterprise

Critério:

Usuário encontra tudo rapidamente.

LOTE 13 — Performance

Queries

N+1

Cache

Lazy

Eager

Filament

Indexes

Queues

Redis

Scheduler

Memory

CPU

Critério:

Sistema rápido.

LOTE 14 — Qualidade

PHPStan

Pint

Larastan

Testes

Feature

Unit

Smoke

Fluxos

Cobertura

CI

Checklist

Critério:

Projeto confiável.

LOTE 15 — Homologação Final

Último lote.

Rodar TODOS os fluxos.

Criar empresa

↓

Criar usuários

↓

Criar cliente

↓

Criar tarefa

↓

Gerar prazo

↓

Notificar

↓

Portal

↓

Documento

↓

Executor

↓

Gestor

↓

Auditoria

↓

Financeiro

↓

Relatórios

↓

Backup

↓

Logs

↓

Health

↓

Deploy

↓

Rollback

↓

Produção

Esse lote não cria funcionalidades.

Só valida tudo.

  Lote 0 — Auditoria completa sem alterar código

  Lote 1 — Ambiente e infraestrutura

  Lote 2 — Banco de dados

  Lote 3 — Segurança e permissões

  Lote 4 — Arquitetura do núcleo / ItemControle

  Lote 5 — Fluxo operacional

  Lote 6 — SLA e motor de prazo

  Lote 7 — Notificações

  Lote 8 — Portal do Cliente

  Lote 9 — Documentos/storage

  Lote 10 — Financeiro/Asaas

  Lote 11 — Auditoria

  Lote 12 — UX e navegação

  Lote 13 — Performance

  Lote 14 — Qualidade/testes

  Lote 15 — Homologação final