RELATÓRIO DE ESTABILIZAÇÃO DO PRAZZU

Plano detalhado para deixar o sistema pronto para uso real em produção

Versão: 1.0 | Base analisada: projeto Laravel/Filament + schema SQL direto | Objetivo: orientar outro ChatGPT ou desenvolvedor sem depender do contexto desta conversa.

# 1. Objetivo deste relatório

Este relatório descreve, de forma operacional e executável, o que precisa ser feito no Prazzu antes de colocar o sistema no ar. A intenção é que outro ChatGPT ou outro desenvolvedor consiga continuar o trabalho sem “chutar” ajustes, entendendo o fluxo esperado, quais áreas devem ser mexidas, quais telas devem ficar visíveis, quais devem ser escondidas e quais critérios indicam que cada lote está concluído.

Produto central: plataforma para escritórios contábeis e operacionais não perderem prazos de clientes.

Promessa principal: todo prazo deve ter responsável, visibilidade, alerta, acompanhamento, evidência e histórico.

Estratégia recomendada: congelar novas funcionalidades e estabilizar o núcleo antes de publicar.

Forma de entrega recomendada: lotes pequenos, sempre entregando somente arquivos alterados em ZIP, com validação manual e PHPStan quando aplicável.

# 2. Premissas obrigatórias para qualquer outro ChatGPT/desenvolvedor

Não converter o projeto para migrations. O projeto usa banco direto; o schema SQL é a fonte oficial. Pode existir tabela migrations, mas o fluxo de trabalho principal é SQL versionado.

Não mudar a identidade visual nem “modernizar” layout sem necessidade. A estabilização deve preservar o visual existente e corrigir fluxos, permissões, navegação e consistência.

Não remover módulo sem confirmar impacto. Quando algo não estiver pronto, preferir esconder por permissão/feature flag/navigation em vez de deletar código.

Não espalhar CSS novo. Se mexer em interface, usar Bootstrap/Filament quando possível e concentrar ajustes residuais em um CSS global do projeto.

Toda alteração deve respeitar multiempresa/tenant: usuário de uma empresa não pode acessar dados de outra.

Toda ação crítica deve gerar registro auditável: alteração de vencimento, conclusão, reprovação, aprovação, cobrança, upload, exclusão, convite, reset de senha e alteração de permissão.

O fluxo principal deve ser testado de ponta a ponta antes de qualquer publicação: cliente -> responsável -> tarefa/prazo -> notificação -> execução -> documento/portal -> conclusão -> auditoria -> relatório.

# 3. Diagnóstico resumido

| Área | Situação atual | Risco | Direção correta |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto | Visão forte e ampla, com muitos módulos. | Crescimento lateral antes de consolidar o núcleo. | Focar primeiro em prazo, responsável, alerta, execução e evidência. |
| Sidebar | Muitas abas e grupos parcialmente sobrepostos. | Usuário se perde; telas essenciais podem ficar escondidas. | Reorganizar por perfil e por fluxo de trabalho. |
| Mesa Operacional | Tela mais importante e com muitos fluxos. | Se falhar, a promessa do produto falha. | Tornar tela principal para gestor e central de risco operacional. |
| Pendências | Boa tela para execução. | Pode competir com Mesa e Tarefas. | Definir como tela do executor. |
| Tarefas Operacionais | Núcleo técnico do sistema. | Exposição excessiva para usuário comum. | Manter como base; simplificar entrada pela Mesa/Pendências. |
| Portal do Cliente | Módulo muito valioso. | Risco de segurança, acesso indevido e falha de comunicação. | Testar login, convite, senha, mensagens, anexos, empresa correta. |
| Financeiro | Integrações e cobranças existem. | Cobranças duplicadas, webhook falho ou bloqueio indevido. | Isolar para admin e validar Asaas antes de liberar. |
| Banco | SQL direto com 104 tabelas. | Duplicidade/legado se misturando com módulo novo. | Versionar SQL, mapear tabelas oficiais e consolidar duplicidades. |
| Permissões | Modelo avançado existe. | Vazamento de dados entre empresas e funções. | Testar perfis reais: super admin, admin empresa, gestor, executor, cliente. |

# 4. Arquitetura funcional esperada

O sistema deve ser organizado em torno de um fluxo único de prevenção de perda de prazos. Todas as telas devem servir a esse fluxo, não competir com ele.

Cliente / Empresa
  -> demanda, obrigação, documento ou contrato
  -> gera Tarefa Operacional / Pendência / Atendimento
  -> recebe responsável, prioridade, status e vencimento
  -> aparece na Mesa Operacional, Pendências, SLA e Calendário
  -> dispara notificações internas e, se necessário, comunicação no Portal do Cliente
  -> responsável executa, solicita documento/aprovação ou conclui
  -> auditoria registra tudo
  -> relatório mostra cumprimento, atraso, gargalo e risco evitado

# 5. Organização final recomendada da sidebar

A sidebar deve ser reduzida por perfil. Nem tudo deve aparecer para todos. A regra é: usuário comum vê o que executa; gestor vê risco e equipe; admin vê configuração; super admin vê governança e saúde.

| Grupo final | Abas recomendadas | Perfil principal | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Visão Geral | Home; Resumo Executivo | Todos / Gestor | Home deve empurrar para Mesa/Pendências. Resumo é gerencial. |
| Operação | Mesa Operacional; Tarefas Operacionais; Fluxos Operacionais; Aprovações | Gestor / Admin | Mesa deve ser primeira tela real de trabalho. |
| Execução | Pendências; Calendário Operacional; SLA e Prazos | Executor / Gestor | Recomendo criar grupo “Execução” ou manter “Pendências e Prazos”. |
| Clientes | Carteira de Clientes; Atendimentos; Portal do Cliente | Gestor / Atendimento | Carteira não deve ficar em Cadastros e Configurações. |
| Documentos | Documentos; Armazenamento | Gestor / Atendimento | Gestão Documental Enterprise deve ficar oculta inicialmente. |
| Financeiro | Contratos; Assinaturas; Cobranças; Financeiro | Admin / Financeiro | Liberar somente quando gateway/cobranças estiverem validados. |
| Relatórios | Relatórios Operacionais; Auditoria e Rastreabilidade | Gestor / Admin | Relatórios Personalizados, Riscos e Conformidade podem ficar ocultos no MVP. |
| Administração | Usuários; Equipes; Perfis e Permissões; Dados do Escritório; Responsáveis; Categorias; Tags; Configurações | Admin da empresa | Separar configuração operacional de super admin. |
| Conta | Conta; Onboarding; White Label | Admin da empresa | Gestão de Planos só para super admin. |
| Governança | Saúde do Sistema; Central de Logs; Gestão de Planos | Super admin | Nunca expor para usuário final comum. |

# 6. Abas atuais encontradas e decisão recomendada

| Aba atual | Grupo atual | Decisão | Como deve ficar |
| --- | --- | --- | --- |
| Home | Visão Geral | Manter visível | Tela inicial curta. Mostrar vencidos, vencendo hoje, aguardando cliente, aprovações e botão para Mesa. |
| Resumo Executivo | Visão Geral | Manter para gestores | Indicadores gerenciais. Não usar como tela operacional diária. |
| Mesa Operacional | Operação | Manter e priorizar | Tela central do produto. Deve mostrar risco, prioridades, responsáveis, financeiro pendente e aprovações. |
| Fluxos Operacionais | Operação | Manter para admin/gestor | Deve gerar ou orientar tarefas. Documentar relação com templates. |
| Tarefas Operacionais | Operação | Manter como núcleo | Usuário comum não deve depender dela para trabalhar; entrada primária deve ser Mesa/Pendências. |
| Templates de Checklist | Operação | Manter para admin | Se checklist só existe dentro da tarefa, esconder para executor. |
| Cronograma Gantt | Operação | Ocultar inicialmente | Recurso enterprise/avançado. Liberar depois do núcleo estável. |
| Projetos | Operação | Manter se fizer sentido por cliente/projeto | Evitar sobreposição com Kanban/Timeline/Gantt. |
| Aprovações | Operação | Manter | Fluxo crítico quando uma tarefa depende de validação. |
| Checklists | Operação | Avaliar ocultar | Pode virar subaba dentro de Tarefas/Pendências. |
| Kanban | Operação | Manter como visualização alternativa | Não deve ser tela principal para controle de prazo. |
| Timeline Operacional | Operação | Ocultar ou restringir | Definir diferença entre Timeline, Calendário e Gantt. |
| Pendências | Pendências e Prazos | Manter e priorizar | Tela do executor. Deve ser simples, rápida e segura. |
| SLA e Prazos | Pendências e Prazos | Manter e priorizar | Essencial para promessa de não perder prazo. |
| Calendário Operacional | Pendências e Prazos | Manter | Visão temporal. Não substitui alerta. |
| Clientes e Atendimentos | Clientes e Atendimentos | Manter | Entrada de demanda e relacionamento. Separar de execução. |
| Portal do Cliente | Clientes e Atendimentos | Manter, mas testar muito | Risco alto de segurança/tenant/anexos/chat. |
| Carteira de Clientes | Cadastros e Configurações | Mover para Clientes | Tela essencial não deve ficar escondida em cadastros. |
| Documentos | Documentos e Modelos | Manter | Fluxo direto de solicitação/resolução de documentos. |
| Gestão Documental | Documentos e Modelos | Ocultar inicialmente | Enterprise/avançado. |
| Armazenamento | Documentos e Modelos | Manter para admin | Cuidado com retenção/exclusão. |
| Contratos | Contratos e Financeiro | Manter se rota estiver completa | Verificar referência de CentralContratos. |
| Assinaturas | Contratos e Financeiro | Manter para financeiro/admin | Validar geração de cobrança. |
| Financeiro | Contratos e Financeiro | Restringir | Tela de gateway/configuração, não usuário comum. |
| Cobranças | Contratos e Financeiro | Manter quando Asaas estiver validado | Validar webhook, pagamento manual, cancelamento e duplicidade. |
| Relatórios Operacionais | Relatórios e Auditoria | Manter | Focar em relatórios de valor: vencidos, cumpridos, aguardando cliente, gargalos. |
| Relatórios Personalizados | Relatórios e Auditoria | Ocultar inicialmente | Avançado; pode confundir antes do núcleo estabilizado. |
| Auditoria e Rastreabilidade | Relatórios e Auditoria | Manter para gestor/admin | Obrigatório para confiança e prova. |
| Auditoria Detalhada | Relatórios e Auditoria | Restringir | Admin/suporte. |
| Central de Logs | Relatórios e Auditoria | Somente super admin | Não expor para cliente. |
| Riscos e Evidências | Relatórios e Auditoria | Ocultar inicialmente | Compliance avançado. |
| Conformidade Interna | Relatórios e Auditoria | Ocultar inicialmente | Compliance avançado. |
| Administração | Administração | Manter | Hub administrativo. |
| Usuários | Administração | Consolidar duplicidade | Existe Page e Resource. Escolher experiência principal. |
| Equipes | Administração | Manter | Conectar com responsáveis e carga de trabalho. |
| Perfis e Permissões | Administração | Manter, testar muito | Risco crítico de segurança. |
| Meus Atalhos | Configurações | Manter opcional | Ajuda UX se sidebar continuar grande. |
| Conta | Conta | Manter para admin | Plano/status da conta. |
| Gestão de Planos | Conta | Somente super admin | Administração SaaS. |
| White Label | Conta | Ocultar ou restringir | Não essencial no MVP. |
| Onboarding | Conta | Priorizar | Deve guiar implantação real do escritório. |
| Saúde do Sistema | Governança | Somente super admin | Usar como checklist técnico pré-produção. |

# 7. Fluxo detalhado por área

## 7.1 Home

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Home.php; resources/views/filament/pages/home.blade.php; app/Services/HomeDashboardService.php.

Começo do fluxo: usuário entra no painel.

Deve carregar somente dados acionáveis: vencidos, vencendo hoje, aguardando cliente, aguardando aprovação, cobranças pendentes e itens críticos.

Deve ter CTA claro para Mesa Operacional e Pendências.

Não deve virar dashboard gigante nem duplicar Resumo Executivo.

Critério de aceite: em até 10 segundos o usuário entende o que precisa fazer agora.

## 7.2 Resumo Executivo

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/DashboardExecutivoContabil.php; resources/views/filament/pages/dashboard-executivo-contabil.blade.php; app/Services/DashboardService.php; app/Services/RelatoriosDashboardService.php.

Começo do fluxo: gestor quer visão do escritório.

Deve mostrar tendência, volume por responsável, clientes críticos, taxa de atraso, taxa de cumprimento, documentos pendentes e SLA.

Deve linkar para Mesa, SLA, Clientes, Relatórios e Auditoria.

Não deve ter ações operacionais complexas.

Critério de aceite: gestor consegue identificar gargalos por responsável, cliente e tipo de prazo.

## 7.3 Mesa Operacional

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/CentroOperacional.php; resources/views/filament/pages/centro-operacional.blade.php; app/Services/CentroOperacionalService.php; app/Services/ItemControleStatusService.php; app/Services/CentralNotificacoesService.php.

Começo do fluxo: gestor ou coordenador abre a fila diária.

Deve puxar item_controles, pendências financeiras, aprovações, responsáveis e status de cliente/documento.

Ações centrais: abrir item, resolver, adiar, registrar impedimento, registrar contato, delegar, redistribuir, aprovar, reprovar, marcar faturado/pago.

Toda ação deve validar empresa/usuário, registrar auditoria e atualizar status de forma consistente.

Deve ser a tela principal da promessa “não perder prazo”.

Critério de aceite: um gestor consegue sair dela sabendo exatamente o que está em risco, quem deve agir e qual próximo passo.

## 7.4 Pendências

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Pendencias.php; resources/views/filament/pages/pendencias.blade.php; app/Services/PrazzuSlaService.php; app/Services/PrazzuSlaEngine.php.

Começo do fluxo: executor abre suas pendências.

Deve filtrar por minhas pendências, vencidas, hoje, semana, aguardando cliente, sem responsável e aguardando aprovação.

Ações: abrir, concluir, solicitar aprovação, aprovar, reprovar, iniciar SLA, atualizar SLA, finalizar SLA, criar nova pendência.

A tela deve ser simples, sem excesso de cards gerenciais.

Critério de aceite: executor consegue concluir ou atualizar uma pendência em poucos cliques.

## 7.5 SLA e Prazos

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/SlaPrazos.php; resources/views/filament/pages/sla-prazos.blade.php; app/Services/PrazzuSlaEngine.php; app/Services/PrazzuSlaService.php; app/Console/Commands/AtualizarStatusItensVencidos.php; app/Console/Commands/NotificarVencimentoItensControle.php.

Começo do fluxo: sistema calcula risco temporal.

Deve separar vencido, vence hoje, próximos dias, sem data, aguardando cliente e validades documentais.

Deve usar regras claras de SLA e prioridade.

Deve disparar ou alimentar notificações internas/e-mail conforme configuração.

Critério de aceite: qualquer item com data_vencimento aparece no status correto e recebe alerta na antecedência configurada.

## 7.6 Calendário Operacional

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Calendario.php; resources/views/filament/pages/calendario.blade.php.

Começo do fluxo: usuário quer visualizar mês/dia.

Deve mostrar vencimentos por dia, atrasados, próximos e sem data.

Deve permitir abrir item e alterar status básico.

Deve respeitar filtros de empresa/responsável/perfil.

Critério de aceite: calendário bate com Mesa e SLA; não pode mostrar item de outra empresa.

## 7.7 Tarefas Operacionais / ItemControle

Arquivos prováveis: app/Filament/Resources/ItemControles/*; app/Models/ItemControle.php; app/Services/ItemControle*; tabelas item_controles e relacionadas.

Começo do fluxo: item é criado manualmente, por template, atendimento, documento ou cobrança.

Campos mínimos obrigatórios: empresa, título, responsável, status, prioridade, tipo/categoria, data de vencimento quando aplicável.

Subfluxos: checklist, comentários, anexos, aprovações, assinaturas, timeline, notificações, relatórios internos.

Deve ser a fonte única para status e vencimento usados por Mesa, Pendências, SLA, Calendário, Kanban, Gantt e Relatórios.

Critério de aceite: alterar uma tarefa reflete corretamente em todas as visões.

## 7.8 Aprovações

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/CentralAprovacoes.php; resources/views/filament/pages/central-aprovacoes.blade.php; app/Models/ItemControleAprovacao.php.

Começo do fluxo: executor solicita validação ou item exige aprovação.

Deve entrar em fila de aprovação com status, prioridade, responsável, comentário e vínculo com item.

Aprovar deve atualizar item e histórico; reprovar deve devolver com motivo claro.

Deve notificar responsável original e registrar auditoria.

Critério de aceite: nenhuma aprovação/reprovação some sem histórico.

## 7.9 Clientes / Carteira

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Clientes.php; resources/views/filament/pages/clientes-360.blade.php; app/Models/CrmCliente.php; tabelas crm_clientes, crm_historicos, crm_pendencias, empresas.

Começo do fluxo: escritório cadastra ou acompanha cliente.

Deve mostrar saúde do cliente, status contrato, próximas pendências, histórico, documentos e atalhos de contato.

Deve sair de Cadastros e Configurações e entrar em Clientes.

Deve permitir criar onboarding, registrar reunião/e-mail/contato e concluir próxima pendência.

Critério de aceite: gestor consegue ver cliente em risco antes de perder prazo.

## 7.10 Atendimentos

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Atendimentos.php; resources/views/filament/pages/atendimentos.blade.php; app/Models/Atendimento.php; app/Models/AtendimentoInteracao.php.

Começo do fluxo: demanda entra por equipe, cliente ou portal.

Deve classificar origem, prioridade, responsável, SLA e status.

Deve permitir assumir, responder, aguardar cliente, resolver, reabrir, criar tarefa, criar pendência ou solicitar documento.

Atendimento não deve substituir tarefa: quando há prazo, deve gerar item/pêndencia rastreável.

Critério de aceite: toda demanda relevante vira uma pendência/tarefa com responsável e prazo.

## 7.11 Portal do Cliente

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/PortalCliente.php; controllers PortalClienteAuthController, PortalClientePasswordController, PortalClientePublicoController; views resources/views/portal/cliente/*; tabelas portal_mensagens, portal_solicitacoes, portal_documentos, cliente_portal_users.

Começo do fluxo: cliente recebe convite/login ou equipe abre conversa.

Deve permitir cadastro por token, login, reset de senha, envio de mensagem, anexos e solicitações.

Deve restringir cliente à própria empresa; testar fortemente tenant/access control.

Mensagem/documento enviado pelo cliente deve alimentar atendimento/documento/tarefa.

Critério de aceite: cliente não acessa dados de outra empresa e equipe recebe alerta de resposta/documento.

## 7.12 Documentos

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Documentos.php; resources/views/filament/pages/documentos.blade.php; app/Models/PortalDocumento.php; app/Models/ItemControleAnexo.php; app/Services/StorageRetentionService.php.

Começo do fluxo: equipe solicita ou recebe documento.

Deve listar documento pendente, aguardando cliente, recebido, vencido, aprovado/rejeitado quando aplicável.

Deve permitir resolver rapidamente e registrar observação/anexo.

Deve conectar com Portal do Cliente e Pendências.

Critério de aceite: documento solicitado ao cliente aparece no portal e sua resolução atualiza a pendência relacionada.

## 7.13 Armazenamento

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Armazenamento.php; resources/views/filament/pages/armazenamento.blade.php; app/Services/StorageRetentionService.php; app/Console/Commands/ProcessarRetencaoArquivos.php.

Começo do fluxo: admin monitora uso e retenção.

Deve mostrar uso por empresa, arquivos pesados, expirados e política de retenção.

Não deve apagar nada sem log, regra clara e confirmação.

Deve ser restrito a admin/super admin.

Critério de aceite: nenhuma política de retenção apaga arquivo crítico sem registro e opção de revisão.

## 7.14 Contratos, Assinaturas e Cobranças

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Contratos.php; Assinaturas.php; ControleCobrancas.php; Financeiro.php; app/Services/AsaasService.php; app/Http/Controllers/AsaasWebhookController.php; tabelas financeiro_* e assinaturas.

Começo do fluxo: contrato/assinatura/cobrança é criado.

Deve gerar cobrança quando necessário, registrar pagamento manual ou via webhook, cancelar cobrança e reconciliar assinatura.

Financeiro deve ser restrito até Asaas estar 100% validado.

Deve evitar cobrança duplicada e registrar webhook bruto para auditoria.

Critério de aceite: cobrança criada, paga, cancelada e reconciliada sem inconsistência.

## 7.15 Relatórios e Auditoria

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Relatorios.php; Auditoria.php; AuditoriaAdministrativa.php; app/Exports/*; app/Services/Auditoria*; app/Observers/*; tabelas auditoria_detalhada, audit_timeline, logs_sistema.

Começo do fluxo: gestor precisa provar o que aconteceu.

Relatórios principais: vencidos, cumpridos, aguardando cliente, por responsável, por cliente, por período, por documento e por SLA.

Auditoria deve registrar antes/depois de alterações críticas.

Central de Logs deve ser super admin/suporte.

Critério de aceite: qualquer ação relevante pode ser rastreada por usuário, data, empresa e item.

## 7.16 Usuários, Equipes, Permissões

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Usuarios.php; app/Filament/Resources/Users/*; app/Filament/Pages/Equipes.php; app/Filament/Pages/Permissoes.php; app/Services/PrazzuPermissionService.php; app/Models/Prazzu*Permission*; tabelas users, prazzu_roles, prazzu_user_roles, prazzu_permissions, prazzu_teams.

Começo do fluxo: admin cria usuário, equipe e perfil.

Deve haver perfis reais: super admin, admin da empresa, gestor, executor, financeiro, atendimento e cliente portal.

Duplicidade Usuários Page vs UserResource deve ser resolvida: escolher principal e esconder a outra.

Permissão deve controlar navegação, ações e acesso aos dados.

Critério de aceite: usuário de teste de cada perfil vê somente o que deve e não acessa URL proibida diretamente.

## 7.17 Onboarding, Conta, Planos e White Label

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/Onboarding.php; PlanosBilling.php; GestaoPlanos.php; WhiteLabel.php; app/Services/PlanoService.php; app/Services/AccountIndicatorsService.php; tabelas white_label, financeiro_assinaturas_cliente, prazzu_billing_rules.

Começo do fluxo: novo escritório entra no sistema.

Onboarding deve configurar empresa, usuários, responsáveis, clientes iniciais, categorias, notificações e primeiro template.

Gestão de Planos deve ser somente super admin; Conta deve ser admin da empresa.

White Label é opcional e pode ficar oculto no MVP.

Critério de aceite: um escritório novo consegue chegar ao primeiro prazo monitorado sem intervenção técnica.

## 7.18 Saúde do Sistema

Arquivos prováveis: app/Filament/Pages/SystemHealthDashboard.php; app/Services/SystemHealth/*; comandos DiagnosticoProducao e SystemHealthSnapshot.

Começo do fluxo: super admin valida se sistema está apto a produção.

Deve verificar banco, ambiente, storage, logs, fila/scheduler, portal, financeiro e aplicação.

Deve gerar relatório exportável e apontar falhas bloqueantes.

Deve ficar invisível para cliente final.

Critério de aceite: antes do deploy, painel de saúde não pode ter falhas críticas.

# 8. Lotes de implementação recomendados

Abaixo está a sequência de trabalho. Cada lote deve terminar com ZIP contendo somente arquivos alterados. Antes de iniciar um novo lote, revisar o lote anterior e rodar testes básicos.

| Lote | Tema | O que fazer | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Mapa técnico e baseline | Não alterar código. Gerar inventário de sidebar, páginas, resources, services, models, rotas, comandos, views e tabelas. | Documento/matriz de referência; lista de telas ocultas; lista de duplicidades. |
| 1 | Navegação e perfis da sidebar | Reorganizar grupos; mover Carteira de Clientes; restringir Governança; ocultar enterprise/futuro. | Sidebar limpa por perfil; nenhuma tela essencial escondida. |
| 2 | Duplicidades críticas de navegação | Resolver Usuários Page vs UserResource, Configurações Page vs Resource, Empresas Page vs Resource. | Uma experiência principal por domínio; rotas antigas protegidas ou ocultas. |
| 3 | Home enxuta | Transformar Home em painel acionável de “o que fazer agora”. | Cards de vencidos/hoje/aguardando cliente/aprovação; links para Mesa/Pendências. |
| 4 | Mesa Operacional - leitura e filtros | Consolidar dados, filtros, atalhos e risco operacional. | Mesa mostra somente dados corretos, por empresa e perfil. |
| 5 | Mesa Operacional - ações críticas | Resolver, adiar, impedir, delegar, redistribuir, aprovar/reprovar, contato e financeiro. | Toda ação atualiza item, registra auditoria e notifica quando aplicável. |
| 6 | Pendências do executor | Simplificar fila de trabalho, filtros e ações do executor. | Executor consegue trabalhar sem entrar em Tarefas Operacionais. |
| 7 | SLA e prazos | Padronizar cálculo de vencidos, hoje, próximos, sem data e aguardando cliente. | Mesa, Pendências, SLA e Calendário batem entre si. |
| 8 | Notificações | Revisar comandos, notification class, logs e preferências de alerta. | Alertas disparam uma vez, com antecedência correta e log. |
| 9 | Calendário Operacional | Garantir consistência temporal e alteração segura de status. | Calendário reflete prazos reais e respeita permissões. |
| 10 | ItemControle como fonte única | Revisar form/table/model/services para status, vencimento, responsável e prioridade. | Alteração de tarefa propaga para todas as visões. |
| 11 | Checklists e subtarefas | Definir onde aparecem; remover/ocultar aba se for subfluxo. | Checklist funcional dentro da tarefa/pendência. |
| 12 | Fluxos e templates | Definir relação Fluxo Operacional x PrazzuTemplate x ChecklistTemplate. | Template/fluxo gera tarefas previsíveis com prazo/responsável. |
| 13 | Aprovações | Fechar ciclo solicitar/aprovar/reprovar/devolver com histórico. | Aprovação nunca fica sem dono nem sem motivo. |
| 14 | Clientes / Carteira 360 | Mover grupo, ajustar UX e conectar pendências/documentos/atendimentos. | Cliente mostra saúde e próximos riscos. |
| 15 | Atendimentos | Garantir que atendimento gere tarefa/pendência/documento quando necessário. | Demanda relevante nunca fica só como conversa. |
| 16 | Portal do Cliente - autenticação | Testar convite, cadastro, login, reset, logout e token. | Cliente acessa só a própria empresa. |
| 17 | Portal do Cliente - comunicação | Mensagens, anexos, visualização, solicitação e vínculo com equipe. | Resposta do cliente gera alerta e histórico. |
| 18 | Documentos | Solicitação, recebimento, resolução, status e ligação com Portal/Pendência. | Documento pendente deixa rastro até resolução. |
| 19 | Armazenamento e retenção | Restringir, revisar regras e impedir exclusão perigosa. | Retenção segura, com log e confirmação. |
| 20 | Contratos | Verificar rotas/páginas referenciadas e fluxo de contrato. | Contratos abrem sem rota quebrada e têm status claro. |
| 21 | Cobranças e Asaas | Criar/pagar/cancelar/reconciliar cobranças e webhook. | Cobrança não duplica e pagamento reflete corretamente. |
| 22 | Conta e bloqueio por pagamento | Validar middleware CheckEmpresaPagamento e billing. | Bloqueio só ocorre quando correto; tela de bloqueio clara. |
| 23 | Relatórios operacionais essenciais | Criar/ajustar relatórios de valor para o gestor. | Relatórios provam prazos salvos, atrasados e gargalos. |
| 24 | Auditoria e rastreabilidade | Garantir auditoria nas ações críticas. | Toda ação relevante rastreável por usuário/empresa/data. |
| 25 | Permissões e roles | Testar perfis reais e acesso por URL direta. | Sem vazamento de dados/menus entre perfis. |
| 26 | Equipes e responsáveis | Conectar equipe, responsável, gestor e carga de trabalho. | Redistribuição na Mesa funciona com dados corretos. |
| 27 | Onboarding | Guiar implantação do escritório até o primeiro prazo monitorado. | Novo cliente consegue configurar uso básico sozinho. |
| 28 | Módulos ocultos/enterprise | Esconder Gantt, Gestão Documental Enterprise, Riscos, Conformidade, White Label se não maduros. | MVP fica limpo; funcionalidades futuras não confundem. |
| 29 | Saúde do Sistema e produção | Usar health checks, logs, filas, scheduler, storage e ambiente. | Checklist técnico sem falhas críticas. |
| 30 | Teste ponta a ponta e hardening | Rodar fluxo completo e corrigir bordas. | Sistema apto para piloto controlado. |

# 9. Backlog técnico por prioridade

| Prioridade | Item | Motivo | Como resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Permissão multiempresa | Risco de vazamento de dados. | Adicionar testes manuais e automatizados por perfil; garantir scopes/queries por empresa. |
| P0 | Notificações de vencimento | Promessa central depende disso. | Validar comandos, logs anti-duplicidade, preferências e canais. |
| P0 | Status e vencimento únicos | Várias telas dependem do mesmo estado. | Centralizar regras em service; evitar status conflitante entre pages. |
| P0 | Portal do Cliente seguro | Cliente externo aumenta risco. | Testar token, sessão, anexos, empresa_id e autorização por rota. |
| P0 | Ações críticas com auditoria | Sem histórico não há confiança. | Auditar alterações de prazo, status, responsável, aprovação, documento e cobrança. |
| P1 | Sidebar por perfil | UX e segurança. | Ocultar módulos enterprise e reorganizar grupos. |
| P1 | Duplicidades de tela | Confusão operacional. | Escolher tela principal por domínio e ocultar duplicadas. |
| P1 | Financeiro/Asaas | Impacta cobrança e bloqueio. | Validar sandbox/produção, webhooks, idempotência e reconciliação. |
| P1 | Onboarding | Reduz suporte e erro inicial. | Criar fluxo guiado mínimo para primeiro prazo monitorado. |
| P2 | Relatórios avançados | Importante, mas após operação estável. | Liberar primeiro relatórios fixos; personalizados depois. |
| P2 | Gantt/Timeline enterprise | Pode confundir no início. | Ocultar até validar núcleo de prazos. |
| P2 | White Label | Valor comercial, não núcleo. | Liberar após maturidade de produto. |

# 10. Critérios globais para dizer que o Prazzu está pronto para piloto

Criar empresa/escritório e usuário admin sem intervenção manual no banco.

Criar cliente, responsável e primeira tarefa com vencimento.

Tarefa aparece corretamente em Mesa, Pendências, SLA e Calendário.

Notificação dispara no prazo configurado e fica registrada.

Responsável consegue concluir ou solicitar aprovação.

Gestor consegue aprovar/reprovar com motivo e histórico.

Cliente consegue acessar portal, enviar mensagem e anexar documento.

Documento recebido aparece para equipe e pode ser resolvido.

Auditoria registra as ações principais.

Relatório mostra vencidos, concluídos e aguardando cliente.

Usuário comum não acessa telas de super admin nem dados de outra empresa.

Financeiro não bloqueia empresa indevidamente.

Health check não mostra erro crítico de banco, storage, fila, scheduler, portal ou financeiro.

# 11. Roteiro de teste manual ponta a ponta

Entrar como super admin e criar/selecionar uma empresa de teste.

Criar usuário admin da empresa, gestor, executor e cliente portal.

Entrar como admin da empresa e configurar dados do escritório, responsáveis e categorias.

Criar cliente na Carteira de Clientes.

Criar tarefa operacional com vencimento para hoje + 2 dias, responsável executor e prioridade alta.

Confirmar que a tarefa aparece em Home, Mesa, Pendências, SLA e Calendário.

Executar comando de notificação em ambiente local e confirmar log/notification.

Entrar como executor e atualizar pendência para aguardando cliente.

Solicitar documento ao cliente pelo Portal/Documentos.

Entrar como cliente portal e enviar mensagem/anexo.

Confirmar que equipe recebe a mensagem/documento e que o item aparece como aguardando análise.

Executor conclui a tarefa ou solicita aprovação.

Gestor aprova ou reprova com comentário.

Conferir auditoria detalhada do fluxo completo.

Gerar relatório operacional com o item concluído.

Tentar acessar URL de outra empresa com cada perfil e confirmar 403/bloqueio.

# 12. Banco de dados e SQL direto

Como o projeto não usa migrations como fluxo principal, o SQL precisa ser tratado como contrato oficial do schema. O arquivo SQL analisado possui 104 tabelas. Isso confirma maturidade e amplitude, mas exige disciplina.

Manter um arquivo SQL versionado por release, por exemplo: prazzu-schema-v0.9.0.sql.

Toda alteração de tabela deve ser registrada em um changelog SQL, mesmo que aplicada manualmente.

Criar scripts incrementais opcionais para atualizar bancos existentes, mesmo sem usar migrate.

Identificar tabelas duplicadas/legadas antes de mexer em código: sla_rules vs prazzu_sla_rules, task_comments vs prazzu_task_comments, document_versions vs prazzu_document_versions, automation_rules vs prazzu_automation_rules, etc.

Nunca alterar código esperando coluna/tabela que não esteja no SQL oficial.

Rodar health check de schema antes de piloto.

# 13. Convenção de entrega para outro ChatGPT

Sempre que outro ChatGPT for executar um lote, use este prompt operacional:

Você está trabalhando no projeto Prazzu, um SaaS Laravel/Filament para escritórios não perderem prazos de clientes. Use o relatório de estabilização como fonte de verdade. Execute somente o lote solicitado. Antes de alterar, revise os arquivos do domínio do lote e os impactos em Mesa, Pendências, SLA, Portal, Auditoria e Permissões. Não altere layout sem necessidade. Não crie migrations; o projeto usa SQL direto. Ao final, entregue somente um ZIP com os arquivos alterados e explique brevemente o que foi modificado e como testar.

# 14. Ordem de decisão para qualquer ajuste

Este ajuste ajuda a evitar perda de prazo? Se não, provavelmente não é prioridade.

Este ajuste afeta empresa/tenant/permissão? Se sim, testar acesso cruzado.

Este ajuste altera status, prazo ou responsável? Se sim, atualizar auditoria e telas derivadas.

Este ajuste cria comunicação com cliente? Se sim, testar portal, anexos e notificação.

Este ajuste mexe com cobrança? Se sim, garantir idempotência e webhook.

Este ajuste adiciona tela nova? Se sim, justificar visibilidade na sidebar por perfil.

# 15. Conclusão executiva

O Prazzu não deve ir ao ar como produto aberto antes de estabilizar o núcleo. Ele tem uma base ampla e promissora, mas o foco agora deve ser consolidar a promessa central: nenhum prazo importante do cliente pode ser esquecido. A melhor estratégia é executar os 30 lotes em sequência, começando por navegação/permissões, Mesa Operacional, Pendências, SLA, Notificações, Portal do Cliente e Auditoria. Módulos enterprise ou laterais devem ficar ocultos até o núcleo estar confiável.

Estado final desejado: um escritório consegue operar o dia inteiro pelo Prazzu, sabendo o que está atrasado, o que vence, quem é responsável, o que depende do cliente, qual alerta foi enviado e qual evidência prova que a equipe agiu.